**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)**

**ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **ระยะเวลา**  **ที่เริ่ม** | **ระยะเวลาที่สิ้นสุด** |
| 1 | โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านซับทอง หมู่ที่ 10 | 🗸 |  |  | 499,000.00 | 495,900.00 | 3,100.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับผักกูด หมู่ที่ 13 | 🗸 |  |  | 354,000.00 | 352,000.00 | 2,000.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประชาแสนสุข หมู่ที่ 11 | 🗸 |  |  | 312,800.00 | 310,000.00 | 2,800.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง**

**1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **ระยะเวลา**  **ที่เริ่ม** | **ระยะเวลาที่สิ้นสุด** |
| 1 | โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยไร่ | 🗸 |  |  | 20,000.00 | 19,365.00 | 635.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**3.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **ระยะเวลา**  **ที่เริ่ม** | **ระยะเวลาที่สิ้นสุด** |
| 1 | การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 🗸 |  |  | 30,000.00 | 27,763.00 | 2,237.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 2 | โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง | 🗸 |  |  | 5,000.00 | 3,025.00 | 1,975.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 3 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า | 🗸 |  |  | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 4 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ | 🗸 |  |  | 50,000.00 | 50,000.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 5 | อุดหนุนโรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง | 🗸 |  |  | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 6 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยยาง โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง | 🗸 |  |  | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 7 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านโสกมูลนาค โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง | 🗸 |  |  | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 8 | อุดหนุนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย โครงการศูนย์การเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง | 🗸 |  |  | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 9 | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | 🗸 |  |  | 8,600.00 | 8,600.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |

**3.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **ระยะเวลา**  **ที่เริ่ม** | **ระยะเวลาที่สิ้นสุด** |
| 10 | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | 🗸 |  |  | 2,103,672.00 | 1,990,159.00 | 113,513.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |

**3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **ระยะเวลา**  **ที่เริ่ม** | **ระยะเวลาที่สิ้นสุด** |
| 1 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร อบต.ห้วยไร่ | 🗸 |  |  | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 2 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | 🗸 |  |  | 20,000.00 | 19,298.00 | 702.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 3 | โครงการเข้าร่วมโครงการจัดงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ | 🗸 |  |  | 20,000.00 | 7,000.00 | 13,000.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 4 | อุดหนุนเทศบาลตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ | 🗸 |  |  | 70,000.00 | 70,000.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 5 | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด | 🗸 |  |  | 8,600.00 | 8,600.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม**

**4.1 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **ระยะเวลา**  **ที่เริ่ม** | **ระยะเวลาที่สิ้นสุด** |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 🗸 |  |  | 9,414,600.00 | 9,170,600.00 | 244,000.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | 🗸 |  |  | 2,678,400.00 | 2,672,600.00 | 5,800.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 🗸 |  |  | 66,000.00 | 53,000.00 | 13,000.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |

**4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **ระยะเวลา**  **ที่เริ่ม** | **ระยะเวลาที่สิ้นสุด** |
| 1 | โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์ป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน | 🗸 |  |  | 5,000.00 | 3,318.00 | 1,682.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้บทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม, พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 🗸 |  |  | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |

**4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **ระยะเวลา**  **ที่เริ่ม** | **ระยะเวลาที่สิ้นสุด** |
| 3 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร การรักษาวินัยและการยกย่องบุคคลต้นแบบทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการและประสานงานดีเด่น | 🗸 |  |  | 10,000.00 | 1,728.00 | 8,272.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 4 | โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ | 🗸 |  |  | 5,000.00 | 4,125.00 | 875.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | 🗸 |  |  | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 6 | โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน | 🗸 |  |  | 60,000.00 | 20,478.00 | 39,522.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 7 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | 🗸 |  |  | 60,000.00 | 18,048.00 | 41,952.00 | 25 ธ.ค. 66 | 7 ม.ค. 67 |  |
| 8 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน | 🗸 |  |  | 20,000.00 | 16,918.00 | 3,082.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 9 | โครงการสัมมนาทางวิชาการและจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 🗸 |  |  | 10,000.00 | 9,658.00 | 342.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 10 | โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ชุมชนยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567 | 🗸 |  |  | 50,000.00 | 14,017.00 | 35,983.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |

**4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **ระยะเวลา**  **ที่เริ่ม** | **ระยะเวลาที่สิ้นสุด** |
| 11 | โครงการตลาดนัดสีเขียวตำบลห้วยไร่ ประจำปี พ.ศ. 2567 | 🗸 |  |  | 10,000.00 | 7,735.00 | 2,265.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |

**4.3 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **ระยะเวลา**  **ที่เริ่ม** | **ระยะเวลาที่สิ้นสุด** |
| 1 | ค่าจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในเขตตำบลห้วยไร่ | 🗸 |  |  | 10,000.00 | 7,344.00 | 2,656.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | 🗸 |  |  | 20,000.00 | 14,900.00 | 5,100.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 3 | โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลห้วยไร่ | 🗸 |  |  | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| 4 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 🗸 |  |  | 30,000.00 | 29,182.00 | 818.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 5 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 🗸 |  |  | 30,000.00 | 12,000.00 | 18,000.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 6 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข | 🗸 |  |  | 280,000.00 | 280,000.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **ระยะเวลา**  **ที่เริ่ม** | **ระยะเวลาที่สิ้นสุด** |
| 1 | โครงการ อบต.พบประชาชน | 🗸 |  |  | 10,000.00 | 4,765.00 | 5,235.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 2 | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ | 🗸 |  |  | 150,000.00 | 149,932.00 | 68.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 3 | จัดซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง (สำนักปลัด) | 🗸 |  |  | 8,300.00 | 8,300.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 4 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงานเบาะหนัง พนักพิงสูง สำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) | 🗸 |  |  | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 5 | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน มีที่เท้าแขน มีล้อเลื่อน 5 ล้อ โยกเอนได้ ปรับระดับสูงต่ำได้ จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) | 🗸 |  |  | 3,500.00 | 3,500.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 6 | จัดซื้อตู้เหล็ก (สำนักปลัด)  1. แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้  2. แบบบานเลื่อนทึบ จำนวน 1 ตู้ | 🗸 |  |  | 11,000.00 | 11,000.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 7 | จัดซื้อตู้ไม้ จำนวน 1 ตู้ (สำนักปลัด) | 🗸 |  |  | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 8 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง (สำนักปลัด) | 🗸 |  |  | 16,800.00 | 16,500.00 | 300.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |

**5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **ระยะเวลา**  **ที่เริ่ม** | **ระยะเวลาที่สิ้นสุด** |
| 9 | จัดซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) | 🗸 |  |  | 9,000.00 | 7,790.00 | 1,210.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 10 | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) | 🗸 |  |  | 9,500.00 | 9,500.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 11 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) | 🗸 |  |  | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 12 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด) | 🗸 |  |  | 16,000.00 | 16,000.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 13 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร (กองคลัง)  1. แบบ 2 บาน จำนวน 3 ตู้  2. แบบบานเลื่อนทึบ จำนวน 2 ตู้  3. แบบบานเลื่อนใส จำนวน 3 ตู้ | 🗸 |  |  | 44,500.00 | 44,500.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 14 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) | 🗸 |  |  | 24,000.00 | 22,280.00 | 1,720.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 15 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) | 🗸 |  |  | 24,000.00 | 21,990.00 | 2,010.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |

**5.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **ระยะเวลา**  **ที่เริ่ม** | **ระยะเวลาที่สิ้นสุด** |
| 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |
| 2 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (กองการศึกษาฯ) | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |

**5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **ระยะเวลา**  **ที่เริ่ม** | **ระยะเวลาที่สิ้นสุด** |
| 1 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับขนาดกระดาษ A3 (กองช่าง) | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**6.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **ระยะเวลา**  **ที่เริ่ม** | **ระยะเวลาที่สิ้นสุด** |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน | 🗸 |  |  | 5,000.00 | - | 5,000.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |

**6.2 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **ระยะเวลา**  **ที่เริ่ม** | **ระยะเวลาที่สิ้นสุด** |
| 1 | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 🗸 |  |  | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 | ไม่ได้ใช้งบประมาณ |
| 2 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | 🗸 |  |  | 20,000.00 | 15,855.00 | 4,145.00 | 1 ส.ค. 67 | 31 ส.ค. 67 |  |
| 3 | โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ | 🗸 |  |  | 10,000.00 | 8,690.00 | 1,310.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

**7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ / กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับจัดสรร** | **ผลการใช้จ่ายงบประมาณ** | | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** | **งบประมาณคงเหลือ** | **ระยะเวลา**  **ที่เริ่ม** | **ระยะเวลาที่สิ้นสุด** |
| 1 | โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์ป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน | 🗸 |  |  | 5,000.00 | 3,318.00 | 1,682.00 | 1 ต.ค. 66 | 30 ก.ย. 67 |  |