

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่**

**อำเภอสองคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ**

**คำนำ**

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลห้วยไร่ ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2568 โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

### สารบัญ

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1** บทนำ 1

1.1 บทนำ 1

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 2

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 3

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 4

**ส่วนที่ 2** บัญชีโครงการ/กิจกรรม

2.1 สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงาน 5

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 10

**ภาคผนวก**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

**- บทนำ**

**- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

**- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1

**1.1 บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 แล้วเสร็จ จึงได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ และเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงาน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/ โครงการในแผนการดำเนินงาน

ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เห็นว่าแผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จึงได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น

2

**1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินการ**

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการ ดำเนินงาน ในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน /โครงการในแผนการดำเนินงาน

๒. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. เพื่อกำหนดรายละเอียดของโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โดยโครงการ /กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ(ถ้ามี)

3.4 โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5 โครงการ /กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

3

**1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนกให้การจัดทำแผนการดำเนินงานตาม ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที 2 (พ.ศ. 2559) ข้อ 4 และได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตาม ข้อ 12 โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม**

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน /โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1, 2, 3, 4,...)

4

**1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินการ**

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**1. บัญชีสรุปจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

- แบบ ผด.01 สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

**2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

- แบบ ผด.02 จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แบบ ผด.๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม | 1.1 ก่อสร้างปรับปรุง บำรุง รักษาถนน ร่องระบายน้ำ เส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบาย | (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 10 | 16.13 | 2,070,200 | 10.71 | กองช่าง |
|  | 1.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน | (1) แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 1.61 | 257,500 | 1.33 | กองช่าง |
|  | 1.3 ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง | (1) แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 1.61 | 300,000 | 1.55 | กองช่าง |
|  | 1.4 ขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ | (1) แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 1.61 | 10,000 | 0.05 | กองช่าง |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ต่อ)

แบบ ผด.๐๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง | 2.1 สนับสนุนการจัดตั้งและรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพ | (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.61 | 10,000 | 0.05 | สำนักปลัด |
|  | 2.2 ส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง | (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.61 | 30,000 | 0.15 | สำนักปลัด |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3.1 ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา | (1) แผนงานการศึกษา | 12 | 19.35 | 2,536,206 | 13.12 | กองการศึกษาฯ |
|  | 3.2 ส่งเสริมศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรและนันทนาการ | 4 | 6.45 | 110,000 | 0.56 | กองการศึกษาฯ |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม | 4.1 การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อเสริม สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน | (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 1.61 | 10,000 | 0.05 | สำนักปลัด |
|  | 4.2 การส่งเสริม สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด | (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.61 | 5,000 | 0.025 | สำนักปลัด |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ต่อ)

แบบ ผด.๐๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
|  | 4.3 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น เด็ก คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยเอดส์ | (1) แผนงานงบกลาง | 3 | 4.83 | 11,828,400 | 61.22 | สำนักปลัด |
|  | 4.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ | (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรและนันทนาการ | 1 | 1.61 | 20,000 | 0.10 | กองการศึกษาฯ |
|  | 4.5 การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยอย่างเท่าเทียมกัน | (1) แผนงานงบกลาง | 1 | 1.61 | 100,000 | 0.50 | สำนักปลัด |
| (2) แผนงานสาธารณสุข | 7 | 11.29 | 395,000 | 2.04 | สำนักปลัด |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 5.1 ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน | - | - | - | - | - | - |
|  | 5.2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 1.61 | 10,000 | 0.05 | สำนักปลัด |
| (2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 3.22 | 90,000 | 0.46 | สำนักปลัด |
|  | 5.3 การส่งเสริมการวางผังเมืองที่ดีและพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ | - | - | - | - | - | - |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ต่อ)

แบบ ผด.๐๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
|  | 5.4 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ | (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 4.83 | 215,000 | 1.11 | สำนักปลัด |
|  | 5.5 การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาองค์กร เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย | (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 4.83 | 1,158,600 | 5.99 | สำนักปลัด |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 6.1 สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | (1) แผนงานการเกษตร | 2 | 3.22 | 20,000 | 0.10 | สำนักปลัด |
|  | 6.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ | (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 3.22 | 80,000 | 0.41 | สำนักปลัด |
|  | 6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ | (1) แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 1.61 | 50,000 | 0.25 | สำนักปลัด |
|  | 6.4 บำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย | (1) แผนงานสาธารณสุข | 1 | 1.61 | 5,000 | 0.025 | สำนักปลัด |
| (2) แผนงานการเกษตร | 1 | 1.61 | 5,000 | 0.025 | สำนักปลัด |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ต่อ)

แบบ ผด.๐๑

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **กลยุทธ์** | **แผนงาน** | **โครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| 7. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 7.1 ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ | (1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 1.61 | 5,000 | 0.025 | สำนักปลัด |
| **รวม** | | | **62** | **100** | **19,320,906** | **100** |  |

**2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม**

แบบ ผด.๐๒

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหลุบเพ็ก | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง  หมู่บ้าน - วัดป่าแก่นธรรม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  กว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่กำหนด | 2๑7,๐00 | หมู่ที่ ๔  ตำบลห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  บ้านโสกมูลนาค | ก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก สายรอบบ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. พร้อมลง ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่กำหนด | 201,700 | หมู่ที่ 5  ตำบลห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  บ้านห้วยยาง | ก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก สายทางหมู่บ้าน - ลำห้วยยาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 85.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 255 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่กำหนด | 173,000 | หมู่ที่ 7  ตำบลห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านดงเย็น | ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายถนน ทางหลวง ชย 201 เข้าพื้นที่การเกษตร (ตรงข้ามศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ)  1) ยกร่องพูนดิน (พร้อมปรับเกลี่ย แต่งเรียบ) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร  สูงเฉลี่ย 1 เมตร มีจำนวนดิน  ไม่น้อยกว่า 3,500 ลบ.ม.  2) ลงลูกรังถนนเสริมคันทางตลอดสาย (พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบ) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 525 ลบ.ม.  3) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน | 255,700 | หมู่ที่ 8  ตำบลห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านห้วยยาง | ก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก สายทางรอบบ้าน  ขนาดผิวจราจร  กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 85.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  255 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหาร  ส่วนตำบลห้วยไร่กำหนด | 171,000 | หมู่ที่ 12  ตำบลห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านห้วยไร่ | ปรับปรุงถนนโดยปูแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม  สายทางกลางบ้าน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยไร่กำหนด | 284,900 | หมู่ที่ 1  ตำบลห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 บ้านโคกไม้งาม | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งอุปกรณ์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตรวมขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยไร่กำหนด | 152,500 | หมู่ที่ 6  ตำบลห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านซับม่วงไข่ | ปรับปรุงถนนโดยปูแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม  สายทางภายในหมู่บ้าน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 376 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่กำหนด | 131,500 | หมู่ที่ 9  ตำบลห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  ด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 11 บ้านประชาแสนสุข | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งอุปกรณ์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตรวมขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยไร่กำหนด | 152,500 | หมู่ที่ 11  ตำบลห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 13 บ้านซับผักกูด | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งอุปกรณ์ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตรวมขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด รายละเอียดตาม ประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยไร่กำหนด | 152,500 | หมู่ที่ 13  ตำบลห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านซับสมบูรณ์ | ปรับปรุงขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดป่า  ห้วยไร่ซับสมบูรณ์ โดยขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก(ทั้ง2ข้างทาง) ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร (ความยาวรวม 2 ข้างทาง) หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.  ลงลูกรัง ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไร่กำหนด | 287,000 | หมู่ที่ 14  ตำบลห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 | โครงการปรับปรุงลานคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หน้าที่ทำการ อบต.ห้วยไร่ | ปรับปรุงลานคอนกรีตโดย  เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หน้าที่ทำการ อบต.ห้วยไร่  หนา 0.04 เมตร รวมพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง  และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่กำหนด | 317,800 | อบต.ห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังเก่า (ด้านข้างกองช่าง) | ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังเก่า(ด้านข้างกองช่าง) ขนาดกว้าง 12.00 เมตร  ยาว 14.00 เมตร  มีพื้นที่รวม 154 ตร.ม. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่กำหนด | 405,000 | อบต.ห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยยาง-วัดประชาแสนสุข หมู่ที่ 7  บ้านห้วยยาง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 สายทางบ้านห้วยยาง-วัดประชาแสนสุข ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร | 2,833,000 | หมู่ที่ 7  ตำบลห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากเหตุอุทกภัย บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 สายทางรอบหมู่บ้าน | 120,000 | หมู่ที่ 3  ตำบลห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **5,855,100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านซับทอง หมู่ที่ 10 ถึงบ้านโคกสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไร่ ให้แก่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแก้งคร้อ | ขยายเขตไฟฟ้า จุดเริ่มต้น หมู่ที่ 10 บ้านซับทอง ถึง หมู่ที่ 3 บ้านโคกสง่า | 550,000 | หมู่ 10  หมู่ 2  หมู่ 3  ตำบลห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **550,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

1.3 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง | ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 16.00 เมตร  สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่กำหนด | 240,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ตำบลห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **240,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง**

แบบ ผด.๐๒

2.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรตำบลห้วยไร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ในการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการทำเปลยวน เช่น ค่าตอบ แทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร และน้ำดื่ม เป็นต้น | 20,000 | ตำบลห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาตลาดนัดสีเขียวตำบลห้วยไร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา  ตลาดนัดสีเขียวตำบลห้วยไร่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นต้น | 5,000 | ตำบลห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **25,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

แบบ ผด.๐๒

3.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการกิจกรรม  วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2568 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น ค่าป้าย โครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น | 20,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง  ตำบลห้วยไร่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ในเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ในการจัดทำโครงการ  รณรงค์สวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ในเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านห้วยยาง | 5,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง  ตำบลห้วยไร่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลห้วยไร่ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลห้วยไร่  1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุน  - โครงการมหกรรมวิชาการนักเรียน จำนวน 25,000 บาท  - โครงการพัฒนาทักษะภาษา  อังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 10,000 บาท  2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  - โครงการเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 10,000 บาท  3. อุดหนุนโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  - โครงการพัฒนาศักยภาพดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน จำนวน 15,000 บาท  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง  มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และ  ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 | 60,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง  ตำบลห้วยไร่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **85,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี 2568 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมประเพณี วันสงกรานต์ประจำปี 2568 เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ | 5,000 | อบต.ห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีของดีคอนสวรรค์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ในการเข้าร่วมงานประเพณีของดี คอนสวรรค์ เช่น ค่าจัดขบวนแห่ ค่าป้าย ฯลฯ เป็นต้น | 20,000 | อำเภอ  คอนสวรรค์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ครั้งที่ 17 ประจำปี 2568 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2568 | 50,000 | อำเภอ  คอนสวรรค์ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตตำบลห้วยไร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตตำบลห้วยไร่ เช่น  ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ | 20,000 | ตำบลห้วยไร่ | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **95,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม**

แบบ ผด.๐๒

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ อบต.  พบประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน  การจัดทำโครงการ อบต.  พบประชาชน เช่น ค่าเอกสาร  ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำป้ายปิดประกาศข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน ค่าจ้างเหมาบริการค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย  อื่น ๆ ตามความจำเป็น | 10,000 | ตำบลห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **10,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ โครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ำ ฯลฯ เป็นต้น | 60,000 | ตำบลห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแกน นำผู้สูงอายุ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ป้ายโครงการ  น้ำดื่ม ฯลฯ เป็นต้น | 20,000 | อบต.ห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เช่น ป้ายโครงการ  น้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น | 5,000 | ตำบลห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการส่งเสริมความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ 2568 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ  2568 เช่น ป้ายโครงการ น้ำดื่ม ค่าอาหาร วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น | 5,000 | อบต.ห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการสัมมนา  ทางวิชาการและจัดกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัมมนาทางวิชาการ และจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เช่น ค่า วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร และ น้ำดื่ม ฯลฯ เป็นต้น | 15,000 | อบต.ห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เช่น ค่าวิทยากร ค่า วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร และน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นต้น | 20,000 | อบต.ห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **125,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการรณรงค์  สวมหมวกนิรภัย 100 % | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย 100% เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นต้น | 5,000 | ตำบลห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **5,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลห้วยไร่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดระบบการแพทย์ ฉุกเฉินประจำตำบลห้วยไร่ ค่าอาหาร  ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ เป็นต้น | 5,000 | ตำบลห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2568  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 | 20,000 | ตำบลห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกัน  และควบคุมโรค  พิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ.2568  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 | 30,000 | ตำบลห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ  โครงการป้องกันและระงับโรค อุบัติใหม่ โรคติดต่อภายในเขตตำบลห้วยไร่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก และโรคติดต่ออื่น ๆ ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลห้วยไร่  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 | 30,000 | ตำบลห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **85,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

แบบ ผด.๐๒

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กรประจำปีงบประมาณ 2568 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ  หรือหลักสูตรการฝึกอบรม  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวง  มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 | 150,000 | ยังไม่ได้กำหนดสถานที่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการส่งเสริมความรู้การรักษาวินัยบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมายและการมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้  การรักษาวินัย บทบาทหน้าที่  ระเบียบกฎหมายและการมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เช่น ป้ายโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหาร วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  เป็นต้น | 5,000 | อบต.ห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ 2568 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ 2568 เช่น ป้ายโครงการ ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหาร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น | 20,000 | จังหวัดชัยภูมิ | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | - แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด36,000 บีทียู เครื่องละ53,600 บาท จำนวน  2 เครื่อง เป็นเงิน 107,200 บาท  - แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,800 บาท | 124,000 | อบต.ห้วยไร่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 | 19,800 | อบต.ห้วยไร่ | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร | เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 | 19,800 | อบต.ห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 8,000 บาท  - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือนมีนาคม 2566 | 16,000 | อบต.ห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน - มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  - สามารถสำรองไฟฟ้าได้  ไม่น้อยกว่า 15 นาที  - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 | 2,500 | อบต.ห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **357,100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

5.2 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าจัดซื้อลำโพง  ล้อลาก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลำโพงล้อลาก  จำนวน 1 ตู้ รายละเอียดดังนี้  - ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ ขนาด   ลำโพง 2 ทาง 15 นิ้ว แบบ   เคลื่อนที่ พร้อมไมล์ลอย   จำนวน 2 ตัว  - มีระบบรองรับสัญญาณบลูทูธ/   USB/MP3 มีระบบบันทึกเสียงได้   เพาเวอร์แอมป์ กำลังขยาย  ไม่น้อยกว่า 150 วัตต์  - มีแบตเตอรี่ในตัว ชาร์จไฟในตัว   ตู้ลำโพงได้ และเสียบปลั๊กไฟฟ้า   ใช้โดยตรง  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน  บัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์   ของหน่วยงานรัฐ  - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์   ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ใน   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม  การปกครองท้องถิ่น ที่   มท 0808.2/ว6354 ลงวันที่   14 มิถุนายน 2567 | 9,000 | อบต.ห้วยไร่ | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **9,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้  รายละเอียดดังนี้  - มีมือจับชนิดบิด  - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  - คุณสมบัติตามมาตรฐาน  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐาน  ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  ฉบับเดือน ธันวาคม 2566 | 6,600 | อบต.ห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะดิน (เครื่องขุดหลุม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง เจาะดิน (เครื่องขุดหลุม)  - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   ของหน่วยงานรัฐ  - ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์   ตามราคาท้องถิ่น เพื่อใช้ใน   การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และทดแทนพัสดุเก่าที่ชำรุด  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม  การปกครองท้องถิ่น ที่ มท   0808.2/ว6354 ลงวันที่   14 มิถุนายน 2567 | 8,000 | อบต.ห้วยไร่ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **14,600** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

แบบ ผด.๐๒

6.1 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการบริหารจัดการ  ขยะมูลฝอยในชุมชน | 5,000 | ตำบลห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **5,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช การฝึกอบรมจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น การจัดหาพันธุ์พืชที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ การจัดหาป้ายศูนย์อนุรักษ์ฯ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ เป็นต้น | 20,000 | ตำบลห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.๐๒

6.2 แผนงานการเกษตร (ต่อ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือสั่งการ เช่น  การปลูกป่า การบำรุงรักษาป่า การปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาความสะอาดถนนสาธารณะภายในตำบลห้วยไร่ การกำจัดวัชพืชในลำห้วยต่าง ๆ ในเขตตำบลห้วยไร่ ฯลฯ เป็นต้น | 10,000 | ตำบลห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร และ น้ำดื่ม ฯลฯ เป็นต้น | 20,000 | ตำบลห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **50,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

แบบ ผด.๐๒

7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม  ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต เช่น  ป้ายโครงการ น้ำดื่ม ค่าอาหาร วัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ฯลฯ  เป็นต้น | 3,000 | ตำบลห้วยไร่ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | | | **3,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |